Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

Лоховского муниципального образования на 2017–2020 г.г.

с перспективой до 2032 г.»

в целом за 2017 год

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результативности (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение количества ДТП | % | 100 | 100,0 | 1 | 0 |
| 2 | Недопущения гибели и травматизма людей | % | 100 | 100 | 1 | 0 |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | 2 | 0 |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | 1 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых   значений показателей муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:

,

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

О=100,0+100,0/2=100,0

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной про-

граммы в целом определяется по формуле:

,

где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

К – количество показателей результативности.

УО=1,0+1,0/2=1,0

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

,

БФ (объем фактических расходов на реализацию мероприятий МП) - 1222,7тыс.руб.

БП (объем планируемых расходов на реализацию мероприятий МП) - 2265,9 тыс.руб.

ФО = 1222,7 /2265,9 =0,5

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что в 2017 году муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Лоховского муниципального образования на 2017–2020 г.г.

с перспективой до 2032 г."  имеет  высокий уровень эффективности., необходим пересмотр финансового обеспечения муниципальной программы.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

Лоховского муниципального образования на 2017–2020 г.г.

с перспективой до 2032 г.»

(наименование муниципальной программы)

на «1» января 2018 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный год | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | откло-нение (+/-) | план | факт | откло-нение (+/-) |  |
| 1. | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности Лоховского муниципального образования | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 2265,9 | 1222,7 | -1043,2 | 2265,9 | 1222,7 | -1043,2 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 2265,9 | 1222,7 | -1043,2 | 2265,9 | 1222,7 | -1043,2 |  |
| 1.1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 2034,3 | 1033,4 | -1000,9 | 2034,3 | 1033,4 | -1000,9 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 2034,3 | 1033,4 | -1000,9 | 2034,3 | 1033,4 | -1000,9 | Укладка асфальта требует соблюдения определенных погодных условий, и объявление аукциона во второй раз в более поздний период года не целесообразно. |
| 1.2 | Уличное освещение | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 103,4 | 73,7 | -29,7 | 103,4 | 73,7 | -29,7 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 103,4 | 73,7 | -29,7 | 103,4 | 73,7 | -29,7 | . экономия средств |
| 1.3 | постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Лоховского муниципального образования и земельные участки под ними, сооружений на них | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 128,2 | 115,5 | -12,7 | 128,2 | 115,5 | -12,7 | связи с заключением контракта с другим исполнителем, предложившим меньшую цену, чем планировалось |
|  |  | бюджет поселения |  | 128,2 | 115,5 | -12,7 | 128,2 | 115,5 | -12,7 |  |

Ответственный исполнитель                                                                          ___________________ (В.В. Россова