Приложение

к постановлению

администрации

# Черемховского районного

муниципального

образования

от _________№_______

### Раздел 4. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Дополнительная информация, характеризующая мероприятие | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Финансовые средства всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта. | МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка | 2014 г. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 2 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию | МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка | 2014 г. | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта. | МКОУ СОШ с. Рысево | 2014 г. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 4 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию | МКОУ СОШ с. Рысево | 2014 г. | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 5 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт школы. | МКОУ СОШ с. Новогромово | 2014 г. | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 6 | Капитальный ремонт санузлов в здании школы | МКОУ СОШ с. Лохово | 2014 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 7 | Софинансирование реконструкции котельной. | МКОУ СОШ с. Верхний Булай | 2014 г. | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 8 | Монтаж систем водоснабжения и водоотведения. | МКОУ СОШ д. Малиновка | 2014 г. | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 9 | Выборочный капитальный ремонт здания | МКОУ СОШ с. Парфенова ( д. Герасимова) | 2014 г. | 150,00 | 0,0 | 0,0 | 150,00 | 0,0 | Отдел образования |
| 10 | Выборочный капитальный ремонт системы отопления | МКОУ СОШ с. Онот | 2014 г. | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 11 | Монтаж системы водоотведения. | МКОУ СОШ с.Саянское | 2014 г. | 115,00 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 12 | Выборочный капитальный ремонт здания | МКОУ СОШ с. Рысево | 2014 г. | 115,00 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 13 | Монтаж системы водоснабжения и водоотведения | МКДОУ с. Зерновое | 2014 г. | 373,0 | 0,0 | 0,0 | 373,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 14 | Монтаж системы водоснабжения и водоотведения | МКДОУ с. Тальники | 2014 г. | 79,98 | 0,0 | 0,0 | 79,98 | 0,0 | Отдел образования |
| 15 | Монтаж системы водоотведения. | МКДОУ с Лохово | 2014 г. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 16 | Софинансирование капитального ремонта здания детского сада. | МКДОУ № 6 п. Михайловка | 2014 г. | 656,0 | 0,0 | 0,0 | 656,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 17 | Монтаж системы водоснабжения и водоотведения. | МКДОУ с. Нижняя Иреть | 2014 г. | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 18 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию капитального ремонта здания. | МКДОУ д. Петровка | 2014 г. | 28,49 | 0,0 | 0,0 | 28,49 | 0,0 | Отдел образования |
| 19 | Софинансирование капитального ремонта. | МКДОУ д. Петровка | 2014 г. | 141,49 | 0,0 | 0,0 | 141,49 | 0,0 | Отдел образования |
| 20 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию. | МКДОУ № 54 п. Михайловка | 2014 г | 56,20 | 0,0 | 0,0 | 56,20 | 0,0 | Отдел образования |
| 21 | Замена оконных блоков | МКДОУ с.Рысево | 2014 г. | 88,84 | 0,0 | 0,0 | 88,84 | 0,0 | Отдел образования |
|  | Итого: |  |  | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | 0,0 |  |
| 1 | Софинансирование капитального ремонта здания спортивного зала. | МКОУ СОШ с. Рысево | 2015 г. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 2 | Софинансирование капитального ремонта здания школы. | МКОУ СОШ с. Новогромово | 2015 г. | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 3 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. | МКОУ СОШ с. Балухарь | 2015 г. | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 4 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. | МКОУ СОШ с. Новостройка | 2015 г. | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 5 | Капитальный ремонт здания. | МКДОУ с. Белобородова | 2015 г. | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 6 | Капитальный ремонт здания. | МКДОУ д. Каменно-Ангарск | 2015 г. | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 7 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. | МКДОУ д. Каменно-Ангарск | 2015 г. | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта. | МКОУ ДОД ДЮСШ п. Михайловка | 2015 г. | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Отдел образования |
|  | Итого: |  |  | 2772,0 | 0,0 | 0,0 | 2772,0 | 0,0 |  |
| 1 | Софинансирование капитального ремонта здания школы. | МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка | 2016 г. | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 2 | Капитальный ремонт здания | МКДОУ д. Малиновка | 2016 г. | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 3 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. | МКДОУ д. Ключи | 2016 г. | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Отдел образования |
| 4 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию. | МКОУ ДОД ДЮСШ п. Михайловка | 2016 г. | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Отдел образования |
|  | Итого: |  |  | 2374,0 | 0,0 | 0,0 | 2374,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 8246,0 | 0,0 | 0,0 | 8246,0 | 0,0 |  |

| Начальник отдела образования | Ф.Б. Иванова |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации

# Черемховского районного

муниципального

образования

от _________№_______

Раздел 7.Планируемые показатели эффективности реализации Программы

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3) | Объемы финансирования, тыс. руб | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 8= гр. 7 / гр. 6) | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 8= гр. 7 / гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта. МКОУ СОШ № 1п. Михайловка | 200,0 | 1500 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка | 35,0 | 1500 | 42,86 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта. МКОУ СОШ с. Рысево | 100,0 | 140 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию МКОУ СОШ с. Рысево | 32,0 | 140 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт школы. МКОУ СОШ с. Новогромово | 118,0 | 600 | 5,08 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт санузлов в здании школы МКОУ СОШ с. Лохово | 200,0 | 180 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкции котельной. МКОУ СОШ с. Верхний Булай | 51,0 | 90 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж систем водоснабжения и водоотведения. МКОУ СОШ д. Малиновка | 150,0 | 45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выборочный капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с. Парфенова ( д. Герасимова) | 150,00 | 20 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выборочный капитальный ремонт системы отопления МКОУ СОШ с. Онот | 100,00 | 100 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж системы водоотведения. МКОУ СОШ с.Саянское | 115,00 | 14 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выборочный капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с. Рысево | 115,00 | 250 | 2,17 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж системы водоснабжения и водоотведения МКДОУ с. Зерновое | 373,0 | 60 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж системы водоснабжения и водоотведения МКДОУ с. Тальники | 79,98 | 35 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж системы водоотведения. МКДОУ с Лохово | 200,0 | 70 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Софинансирование капитального ремонта здания детского сада. МКДОУ № 6 п. Михайловка | 656,0 | 190 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж системы водоснабжения и водоотведения. МКДОУ с. Нижняя Иреть | 110,0 | 40 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию капитального ремонта здания. МКДОУ д. Петровка | 28,49 | 30 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Софинансирование капитального ремонта. МКДОУ д. Петровка | 141,49 | 30 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию. МКДОУ № 54 п. Михайловка | 56,20 | 288 | 5,12 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена оконных блоков МКДОУ с.Рысево | 88,84 | 90 | 1,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Софинансирование капитального ремонта здания спортивного зала. МКОУ СОШ с. Рысево |  |  |  | 250,0 | 140 | 0,56 |  |  |  |
| 2 | Софинансирование капитального ремонта здания школы. МКОУ СОШ с. Новогромово |  |  |  | 600,0 | 135 | 0,23 |  |  |  |
| 3 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. МКОУ СОШ с. Балухарь |  |  |  | 4,0 | 60 | 0,12 |  |  |  |
| 4 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. МКОУ СОШ с. Новостройка |  |  |  | 24,0 | 85 | 3,4 |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт здания. МКДОУ с. Белобородова |  |  |  | 1000,0 | 25 | 0.025 |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт здания. МКДОУ д. Каменно-Ангарск |  |  |  | 700,0 | 20 | 0,029 |  |  |  |
| 9 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. МКДОУ д. Каменно-Ангарск |  |  |  | 24,0 | 20 | 0,8 |  |  |  |
| 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта. МКОУ ДОД ДЮСШ п. Михайловка |  |  |  | 150,0 | 700 | 4,6 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2772,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | Софинансирование капитального ремонта здания школы. МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка |  |  |  |  |  |  | 1250,0 | 480 | 0,38 |
| 2 | Капитальный ремонт здания МКДОУ д. Малиновка |  |  |  |  |  |  | 950,0 | 15 | 0,015 |
| 4 | Софинансирование работ по замене котельного оборудования. МКДОУ д. Ключи |  |  |  |  |  |  | 24,0 | 14 | 0,58 |
| 5 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию. МКОУ ДОД ДЮСШ п. Михайловка |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 700 | 4,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2374,0 |  |  |

| Начальник отдела образования | Ф.Б. Иванова |
| --- | --- |