Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ ЧРМО,

утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

Таблица 1

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы»             в целом за 2016 год

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результативности (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Черемховского районного муниципального образования | % | 100 | 100 | 1 | 0 |
| 2 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Черемховского районного муниципального образования | % | 100 | 100 | 1 | 0 |
|  | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Черемховского районного муниципального образования | % | 100 | 100 | 1 | 0 |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | 3 | 0 |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | 1 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых   значений показателей муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:

,

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

О=100/100=1,0

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной про-

граммы в целом определяется по формуле:

,

где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

К – количество показателей результативности.

УО=1,0+1,0+1,0/3=1,0

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

,

БФ (объем фактических расходов на реализацию мероприятий МП) - 306,366 тыс.руб.

БП (объем планируемых расходов на реализацию мероприятий МП) - 306,366 тыс.руб.

ФО = 306,366 /306,366 =1,0.

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что в 2016 году муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы» имеет высокий уровень эффективности.

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ ЧРМО,

утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

на «1» января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный год | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | откло-нение (+/-) | план | факт | откло-нение (+/-) |  |
| Муниципальная программа | Всего |  | 306,4 | 306,4 | 0 | 1367,6 | 1367,6 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 478,2 | 478,2 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 306,4 | 306,4 | 0 | 889,4 | 889,4 | 0 |  |
| 1. | Задача программы «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Черемховского района» | Всего | администрация Черемховского районного муниципального образования, отдел образования АЧРМО, отдел по культуре и библиотечному обслуживанию АЧРМО | 304,0 | 304,0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 304,0 | 304,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие программы «Проведение энергетических обследований бюджетных структур муниципальной собственности ЧРМО» | Всего |  |  |  |  | 684,1 | 684,1 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 478,2 | 478,2 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 205,9 | 205,9 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие программы «Содействие в реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере» | Всего |  | 304,0 | 304,0 | 0 | 678,9 | 678,9 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 304,0 | 304,0 | 0 | 678,9 | 678,9 | 0 |  |
| 2. | Задача программы «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории ЧРМО» | Всего за счет местного бюджета | администрация Черемховского районного муниципального образования, УЖКХ АЧРМО | 2,4 | 2,4 | 0 | 4,6 | 4,6 | 0 |  |
| 2.1. | Мероприятие программы «Формирование районной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Местный бюджет | администрация Черемховского районного муниципального образования, УЖКХ АЧРМО | 2,4 | 2,4 | 0 | 4,6 | 4,6 | 0 |  |

Ответственный исполнитель                                                                          ___________________ (М.В. Обтовка)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления                                                             ___________________ (Ю.Н. Гайдук)

Аналитическая записка

1. Качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы

Качественными результатами исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы» (далее – Программа) являются:

- количество установленных приборов учета используемых воды, тепловой энергии и электрической энергии на объектах муниципальной собственности Черемховского районного муниципального образования;

- уровень бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг;

- снижение издержек на оказание коммунальных услуг;

- общий объем текущего финансирования.

Для количественного измерения достигнутых результатов исполнения данной Программы использованы следующие показатели результативности, измеряемые в процентах:

- «Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Черемховского районного муниципального образования» - 100 за 2016 год;

- «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Черемховского районного муниципального образования» - 100 за 2016 год;

- «Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Черемховского районного муниципального образования» - 100 за 2016 год.

Доля объемов энергетических ресурсов, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 2016 году соответствует запланированному количеству, поэтому исполнение программы составляет 100 % . В 2016 году на установку и поверку приборов учета энергетических ресурсов использовано денежных средств в размере запланированных 304,0 тыс.рублей.

2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию

Запланированные мероприятия Программы реализованы полностью.

3. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы на реализацию муниципальной программы в целом

В связи с исполнением Программы в полном объёме вышеуказанный анализ не проводился

4. Анализ возникающих проблем и предложения по их устранению

Проблем в реализации мероприятий не возникало.