РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Парфеновское муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.12.2016 № 231

с. Парфеново

| О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки, утвержденные Решением Думы Парфеновского муниципального образования от 04.07.2016 № 133 |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь статьями 32, 43 Устава Парфеновского муниципального образования, администрация Парфеновского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

- Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования с учетом имеющихся обращений заинтересованных лиц.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования» (Приложение № 1).

- Специалисту администрации Парфеновского муниципального образования Л.А. Антипьевой опубликовать настоящее постановление в издании «Парфеновский вестник» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: cher.irkobl.ru в разделе «Поселения района», в подразделе Парфеновского муниципального образования.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Парфеновского муниципального образования Л.И. Кобелева.

Глава Парфеновского

муниципального образования					  		 Л.И. Кобелев

Т.Ф. Кинчур

89500534899

Приложение № 1

к постановлению администрации

Парфеновского муниципального образования

от 12.12.2016 г. № 231

# Порядок
и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие Главой решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня поступления предложений | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии Решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня принятия о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 3. | Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки комиссией | 30 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования |
| 4. | Принятия решения Главой Парфеновского муниципального образования о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с учетом рекомендаций комиссии | В течение 30 дней | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования | В срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 6. | Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования | Не менее 2 и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Парфеновского муниципального образования | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования |
| 7. | Обеспечение внесения изменений по вопросам изменения границ территориальных зон и изменения градостроительных регламентов в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования с учетом результатов публичных слушаний и представление его Главе Парфеновского муниципального образования | В течение 10 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования |
| 8. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования в Думу Парфеновского муниципального образования или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования | Глава Парфеновского муниципального образования |

Глава Парфеновского

муниципального образования                                                                     Л.И. Кобелев