Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

Лоховского муниципального образования на 2017–2020 г.г.

с перспективой до 2032 г.»

в целом за 2018 год

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результативности (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение количества ДТП | % | 100 | 100,0 | 1 | 0 |
| 2 | Недопущения гибели и травматизма людей | % | 100 | 100 | 1 | 0 |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | 2 | 0 |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | 1 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых   значений показателей муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:

,

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

О=100,0+100,0/2=100,0

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной про-

граммы в целом определяется по формуле:

,

где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

К – количество показателей результативности.

УО=1,0+1,0/2=1,0

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

,

БФ (объем фактических расходов на реализацию мероприятий МП) - 2151,4 тыс.руб.

БП (объем планируемых расходов на реализацию мероприятий МП) - 2491,7 тыс.руб.

ФО = 2151,4 /2491,7 =0,9

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что в 2018 году муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Лоховского муниципального образования на 2017–2020 г.г.

с перспективой до 2032 г."  имеет  высокий уровень эффективности.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

Лоховского муниципального образования на 2017–2020 г.г.

с перспективой до 2032 г.»

(наименование муниципальной программы)

на «1» января 2019 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный год | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | откло-нение (+/-) | план | факт | откло-нение (+/-) |  |
| 1. | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности Лоховского муниципального образования | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 2491,7 | 2151,4 | -340,3 | 2491,7 | 2151,4 | -340,3 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 2491,7 | 2151,4 | -340,3 | 2491,7 | 2151,4 | -340,3 |  |
| 1.1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 2370,5 | 2069,6 | -300,9 | 2370,5 | 2069,6 | -300,9 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 2370,5 | 2069,6 | -300,9 | 2370,5 | 2069,6 | -300,9 | Укладка асфальта требует соблюдения определенных погодных условий, и объявление аукциона во второй раз в более поздний период года не целесообразно. |
| 1.2 | Уличное освещение | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 121,2 | 81,8 | -39,4 | 121,2 | 81,8 | -39,4 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 121,2 | 81,8 | -39,4 | 121,2 | 81,8 | -39,4 | . экономия средств |

Ответственный исполнитель                                                                          ___________________ (В.В. Россова)