РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2021    № 24

с. Парфеново

«Об утверждении порядка решений о

подготовке и реализации бюджетных

инвестиций и осуществления бюджетных

инвестиций в форме капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности

Парфеновского муниципального образования»

Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  статьями  32, 43, 51, 53 Устава Парфеновского муниципального образования, администрация Парфеновского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т

- Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования;

- Главному специалисту администрации Парфеновского муниципального образования   Л.А. Антипьевой опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Парфеновский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Парфеновское поселение» в разделе «Поселения района», официального сайта Черемховского районного муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Парфеновского муниципального образования А.Н. Башкирова.

Глава Парфеновского

муниципального образования	                      А.Н. Башкиров

Утвержден

постановлением Администрации

Парфеновского муниципального образования

от 01.04.2021 года №24

Порядок 
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования

1. Основные положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры в отношении:

1) принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, проектные и изыскательские работы, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Парфеновского муниципального образования) (далее - бюджетные инвестиции);

2) определяет механизм и условия осуществления капитальных вложений за счет средств бюджета Парфеновского муниципального образования (далее – бюджет муниципального образования) в объекты муниципальной собственности и устанавливает процедуру осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность за счет средств бюджета муниципального образования.

2. Принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования

2. Подготовка решения о реализации бюджетных инвестиций осуществляется Администрацией Парфеновского муниципального образования, (далее - уполномоченный орган).

3. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования принимается с учетом:

1) приоритетов и целей развития Парфеновского муниципального образования, обозначенных в документах стратегического планирования Парфеновского муниципального образования;

2) поручений Главы Парфеновского муниципального образования;

3) оценки эффективности использования средств бюджета Парфеновского муниципального образования, направляемых на капитальные вложения.

4. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты капитального строительства муниципальной собственности принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета Парфеновского муниципального образования и порядок осуществления указанных бюджетных инвестиций устанавливается Администрацией Парфеновского муниципального образования.

5. В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может быть включено несколько объектов.

6. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций включает:

1) цель осуществления бюджетных инвестиций (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, проектные и изыскательские работы или приобретение объекта муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования);

2) наименование и характеристика объекта муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования (здание, строение, сооружение), площадь, назначение использования, фактический либо планируемый адрес местонахождения объектов;

3) общая предполагаемая стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнения проектных и изыскательских работ или приобретения объекта муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования;

4) наименование уполномоченного органа, осуществляющего бюджетные инвестиции;

5) срок строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнения проектных и изыскательских работ или приобретения объекта муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования;

6) распределение предполагаемой стоимости строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, проектных и изыскательских работ или приобретения объекта муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования по годам;

7) объем бюджетных инвестиций по источникам финансового обеспечения и по годам.

7. Решение принимается в форме постановления Администрации Парфеновского муниципального образования в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

8. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, планируемых к осуществлению в очередном финансовом году и плановом периоде, подлежит утверждению не позднее 1 ноября текущего финансового года.

9. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в текущем финансовом году оформляются соответствующим постановлением Администрации Парфеновского муниципального образования, и осуществляется в порядке, установленном для его принятия.

3. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования

11. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования (далее - бюджетные инвестиции) осуществляются после принятия постановления Администрации Парфеновского муниципального образования, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.

12. При исполнении бюджета Парфеновского муниципального образования не допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 6 ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13. Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у муниципальных унитарных предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

14. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнения проектных и изыскательских работ и (или) приобретения объектов муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования муниципальными заказчиками, являющимися главными распорядителями и (или) получателями средств бюджета Парфеновского муниципального образования;

15. Муниципальные контракты, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, заключаются и оплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Парфеновского муниципального образования о бюджете Парфеновского муниципального образования на указанные цели, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

16. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 настоящего Порядка администрацией заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Парфеновского муниципального образования муниципальных контрактов (далее - соглашение о передаче полномочий).

17. Соглашение о передаче полномочий заключается в течение одного месяца с момента издания правового акта, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.

Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов.

18. Соглашение о передаче полномочий должно содержать:

1) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного администрацией, как получателю бюджетных средств, соответствующих решениям о подготовке и реализации бюджетных инвестиций. Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному решением о бюджете Парфеновского муниципального образования;

2) положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени Парфеновского муниципального образования в лице администрацией муниципальных контрактов;

3) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;

4) положения, устанавливающие право администрацией на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

5) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности администрацией, с которым заключено соглашение о передаче полномочий.

19. В соглашение о передаче полномочий могут включаться иные условия, в том числе предельные сроки закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнения проектных и изыскательских работ или приобретения объекта муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования.

20. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном Администрацией Парфеновского муниципального образования для исполнения бюджета Парфеновского муниципального образования, и отражаются на лицевых счетах, открываемых в финансовом управлении в установленном им порядке:

1) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;

2) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - в случае заключения организациями муниципальных контрактов от имени Парфеновского муниципального образования от лица органов местного самоуправления.

21. Соглашение о передаче полномочий является основанием для открытия организациям лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования.

Приложение

к Порядку принятия решений о

подготовке и реализации бюджетных

инвестиций и осуществления бюджетных

инвестиций в форме капитальных

вложений в объекты муниципальной

собственности Парфеновского муниципального образования

Решение

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования

| Цель осуществления бюджетных инвестиций | Наименование и характеристика объекта муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования (здание, строение, сооружение), площадь, назначение использования, фактический либо планируемый адрес местонахождения объектов | Общая предполагаемая стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнения проектных и изыскательских работ или приобретения объекта муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования, тыс. рублей | Наименование уполномоченного органа, осуществляющего бюджетные инвестиции | Срок строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнения проектных и изыскательских работ или приобретения объекта муниципальной собственности Парфеновского муниципального образования | Распределение предполагаемой стоимости по годам, тыс. рублей |  |  | Объем бюджетных инвестиций по источникам финансового обеспечения, по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | 20__ год | 20__ год | 20___ год |
|  |  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год |  |  |  |  |