РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район Иркутская область

Парфеновское муниципальное образование

Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.12.2019 № 28

с. Парфеново

**О разработке схем**

**тепло-, водоснабжения**

**и водоотведения**

В целях реализации на территории Парфеновского муниципального образования постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» руководствуясь ст. ст. 32,43 Устава Парфеновского муниципального образования:

1. Утвердить график разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения расположенных и планируемых на территории Парфеновского муниципального образования (Приложение № 1).

2. Назначить специалиста администрации Ю.А.Сарапулову – ответственным за разработку схем тепло-, водоснабжения и водоотведения расположенных и планируемых на территории Парфеновского муниципального образования.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке схем тепло-, водоснабжения и водоотведения расположенных и планируемых на территории Парфеновского муниципального образования (Приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу Парфеновского муниципального образования А.Н.Башкирова.

Глава Парфеновского

муниципального образования А.Н.Башкиров

Ю.А.Сарапулова

тел. 89027647278

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Парфеновского муниципального

образования № 28 от 24.12.2019 г.

**График**

**разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения расположенных и планируемых на территории Парфеновского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Разработка схемы теплоснабжения существующей тепловой сети | декабрь  2019г.-май 2020г. | А.Н.Башкиров  Ю.А.Сарапулова |
| 2. | Разработка схемы водоснабжения существующей водопроводной сети | декабрь  2019г.-май 2020г. | А.Н.Башкиров  Ю.А.Сарапулова |
| 3. | Разработка схемы водоснабжения планируемой водопроводной сети | декабрь  2019г.-май 2020г. | А.Н.Башкиров  Ю.А.Сарапулова |
| 4. | Разработка схемы водоотведения существующей канализационной сети | декабрь  2019г.-май 2020г. | А.Н.Башкиров  Ю.А.Сарапулова |
| 5. | Заключение контракта по разработке схем тепло-, водоснабжения и водоотведения расположенных и планируемых на территории Парфеновского муниципального образования | декабрь 2019г. | Н.А.Копылова |
| 6. | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и водоотведения расположенных и планируемых на территории Парфеновского муниципального образования | июнь 2020 г. | А.Н.Башкиров |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Парфеновского муниципального

образования № 28 от 24.12.2019 г.

**Состав рабочей группы**

**по разработке и утверждению схем тепло-, водоснабжения и водоотведения расположенных и планируемых на территории Парфеновского муниципального образования**

1. Башкиров А.Н. – руководитель рабочей группы, глава Парфеновского муниципального образования.

Члены рабочей группы:

2. Сарапулова Ю.А.- специалист по вопросам жизнеобеспечения Парфеновского муниципального образования;

3. Белых А.Н. – мастер участка ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

4. Моисеева М.В. - депутат Думы Парфеновского муниципального образования;

5. Черных Е.В. - депутат Думы Парфеновского муниципального образования;

6. Кузнецова Л.А. – представитель общественности.