Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

Таблица 1

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

«Информатизация образовательных организаций Черемховского района

на 2014-2017 годы»

в целом за 2016 год

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результативности (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для персонального доступа к компьютеру сотрудникам дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | тыс. руб. | 19,0 | 19,0 | 1 | 0 |
| 2 | Предоставление доступа общеобразовательным организациям к сети «Интернет» (приобретение модемов) | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | 2 | 0 |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | 1 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых   значений показателей муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:

,

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

О1= 19/19=1

О2= 1/1=1

УО=20,0/20,0=1,0

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной про-

граммы в целом определяется по формуле:

,

где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

К – количество показателей результативности.

УО=1,0+1,0/2=1,0

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

,

ФО=20,0/20,0=1,0.

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что муниципальная программа «Информатизация образовательных организаций Черемховского района 2014-2017 годы» имеет высокий уровень эффективности.

Расчет уровня достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО) оформляется согласно таблице 1.

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информатизация образовательных организаций Черемховского района

на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

на «1» января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный год | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | откло-нение (+/-) | план | факт | откло-нение (+/-) |  |
| Муниципальная программа «Информатизация образовательных организаций Черемховского района на 2014-2017 годы» | Всего, за счет местного бюджета | Отдел образования Черемховского района во взаимодействии с администрацией Черемховского районного муниципального образования | 20,0 | 20,0 | - | 107,0 | 72,0 | - |  |
| 1. | Задача 1. Проведение образовательной политики, направленной на сетевое взаимодействие всех субъектов единой образовательной среды Черемховского района | Всего, за счет местного бюджета | Отдел образования Черемховского района во взаимодействии с администрацией Черемховского районного муниципального образования | 20,0 | 20,0 | - | 61,0 | 41,0 | - |  |
| 1.1. | Создание условий для персонального доступа к компьютеру сотрудникам дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | Всего, за счет местного бюджета | Отдел образования Черемховского района во взаимодействии с администрацией Черемховского районного муниципального образования | 19,0 | 19,0 | - | 57,0 | 38,0 | - |  |
| 1.2. | Предоставление доступа к сети Интернет общеобразовательным организациям (приобретение модемов) | Всего, за счет местного бюджета | Отдел образования Черемховского района во взаимодействии с администрацией Черемховского районного муниципального образования | 1,0 | 1,0 | - | 3,0 | 2,0 | - |  |

Начальник отдела образования                                                                          ___________________ (С.К. Шаманова)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления                                                                 ________________ (________________)

подпись                 расшифровка подписи

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| «Информатизация образовательных организаций Черемховского района на 2014-2017 годы» |
| 1 | Создание условий для персонального доступа к компьютеру сотрудникам дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | тыс. руб. | 38,0 | 38,0 | - | 0 |  |
| 2 | Предоставление доступа в Интернет общеобразовательным учреждениям | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | - | 0 |  |
| 3 | Предоставление доступа к сети Интернет общеобразовательным организациям (приобретение модемов) | тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | - | 0 |  |
| 4 | Оснащение мониторинговых процедур для формирования системы объективной оценки подготовки обучающихся выпускников образовательных организаций Черемховского района | тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | - | 0 |  |
| 5 | Приобретение средств защиты информации, с целью оснащения автоматизированного места и подключение к информационной системе персональных данных Регионального центра обработки информации Единого государственного экзамена | тыс. руб. | 16,0 | 16,0 | - | 0 |  |

Начальник отдела образования           _____________                  (С.К. Шаманова)

подпись                                           расшифровка

Аналитическая записка

1.1. Качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы

Качественными результатами исполнения муниципальной программы «Информатизация образовательных организаций Черемховского района на 2014-2017 годы» (далее – Программа) являются:

- повышение публичности и прозрачности деятельности образовательных организаций, а также уровня удовлетворенности  услугами по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение условий для перехода к  системе открытого образования, предоставляющей равные возможности для всех участников образовательного процесса.

Для количественного измерения достигнутых результатов исполнения данной Программы использованы следующие показатели результативности, измеряемые в количестве 20,0 тыс. рублей:

- «Создание условий для персонального доступа к компьютеру сотрудникам дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей» – 19,0 тыс. руб. за 2016 год;

-  «Предоставление доступа общеобразовательным организациям к сети «Интернет» (приобретение модемов)» – 1,0 тыс. руб. за 2016 год.

В результате реализации мероприятий программы формировалась информационно-коммуникационной инфраструктура доступа образовательных учреждений к современным образовательным технологиям, поэтому исполнение программы составляет 100 %. Использовано на цели информатизации образования Черемховского района в 2016 году денежных средств в размере запланированных 20 тыс.рублей.

2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию

Запланированные мероприятия Программы реализованы полностью.

3. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы на реализацию муниципальной программы в целом

В связи с исполнением Программы в полном объёме вышеуказанный анализ не проводился.

4. Анализ возникающих проблем и предложения по их устранению

Проблем в реализации мероприятий не возникало.