**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН**

**ЧЕРЕМХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.08.2019 № 61

с.Рысево

**О внесении изменений и дополнений**

**в постановление администрации**

**Черемховского муниципального**

**образования от 30.01.2019 № 04**

**«Об утверждении муниципальной**

**программы «Развитие жилищно-**

**коммунального хозяйства** **на**

**территории Черемховского**

**сельского поселения»**

**на 2019-2021 годы»**

В целях повышения уровня развития жилищно-коммунального хозяйства с целью формирования социально-экономических условий устойчивого развития Черемховского сельского поселения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Черемховского муниципального образования от 06.07.2018 № 66, руководствуясь статьями 6, 39, 43, Устава Черемховского муниципального образования, администрация Черемховского муниципального образования

**постановляет:**

1. Внести в постановление администрации Черемховского муниципального образования от 30.01.2019 № 04 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы», с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением администрации Черемховского муниципального образования от 22.02.2019 № 14, 17.04.2019 № 32, 20.05.2019 № 37, 31.05.2019 № 43 следующие изменения:

1.1. Строку десятую раздела I «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы 2338,534 тыс. рублей, в том числе:   1. объем финансирования в разрезе подпрограмм:   1.«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы - 620,682 тыс. рублей;  2«Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы - 214,154 тыс. рублей;  3«Благоустройство Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы - 1238,381 тыс. рублей;  4«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы - 265,317 тыс. рублей.   1. объем финансирования Программы по годам:   2019 год - 1327,462 тыс. рублей;  2020 год - 496,144 тыс. рублей;  2021 год - 514,928 тыс. рублей.   1. объем финансирования по источникам:   а) местный бюджет – 1804,833 тыс. рублей, в том числе  2019 год - 793,761 тыс. рублей;  2020 год - 496,144 тыс. рублей;  2021 год - 514,928 тыс. рублей.  б) областной бюджет – 533,701 тыс. рублей, в том числе  2019 год - 533,701 тыс. рублей;  2020 год - 0 тыс. рублей;  2021 год - 0 тыс. рублей  в) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  г) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; |

1.2. в приложении 2 к муниципальной программе строку девятую раздела I «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 214,154 тыс. рублей, в том числе:  1) объем финансирования подпрограммы по годам:  2019 год - 155,554 тыс. рублей;  2020 год - 37,672 тыс. рублей;  2021 год - 20,928 тыс. рублей.  2) объем финансирования по источникам:  а) местный бюджет – 209,593 тыс. рублей, в том числе  2019 год - 155,554 тыс. рублей;  2020 год - 37,672 тыс. рублей;  2021 год - 20,928 тыс. рублей.  б) областной бюджет – 0 тыс. рублей;  в) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  г) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |

1.3. в приложении 2 к муниципальной программе строку первую раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | на 2018  год | Результат реализации подпрограммы по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 0 | 0 | 2 | 1 |

1.4. в приложении 4 к муниципальной программе строку девятую раздела I «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 265,317 тыс. рублей, в том числе:  1) объем финансирования подпрограммы по годам:  2019 год - 77,317 тыс. рублей;  2020 год - 44,000 тыс. рублей;  2021 год - 144,000 тыс. рублей.  2) объем финансирования по источникам:  а) местный бюджет – 220,685 тыс. рублей, в том числе  2019 год - 32,685 тыс. рублей;  2020 год - 44,000 тыс. рублей;  2021 год - 144,000 тыс. рублей..  б) областной бюджет – 44,632 тыс. рублей, в том числе  2019 год - 44,632 тыс. рублей;  2020 год - 0 тыс. рублей;  2021 год - 0 тыс. рублей.  в) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  г) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |

1.5. Приложения 1, 5 и 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Главному специалисту администрации О.С. Хмарук:

2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского муниципального образования 30.01.2019 № 04 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы» информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях и дополнениях;

2.2. опубликовать настоящее постановление с приложениями в издании «Вестник Черемховского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в разделе «Поселения района» в подразделе Черемховского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Черемховского муниципального образования В.В. Зинкевича.

Глава Черемховского

муниципального образования В.В. Зинкевич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Муниципальной программе

Черемховского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы

**Раздел 1. ПАСПОРТ** **ПОДПРОГРАММЫ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| Наименование подпрограммы | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы (далее – Подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Участники | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения и водоснабжения Черемховского сельского поселения;  модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения Черемховского сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Модернизация, строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов водоснабжения и теплоснабжения Черемховского сельского поселения |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2019-2021 |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 620,682 тыс. рублей, в том числе:   1. объем финансирования подпрограммы по годам:   2019 год - 136,210 тыс. рублей;  2020 год - 244,472 тыс. рублей;  2021 год - 240,000 тыс. рублей.   1. объем финансирования по источникам:   а) местный бюджет – 620,682 тыс. рублей, в том числе  2019 год - 136,210 тыс. рублей;  2020 год - 244,472 тыс. рублей;  2021 год - 240,000 тыс. рублей.  б) областной бюджет – 0 тыс. рублей;  в) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  г) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы | увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Черемховского сельского поселения до 54%  уменьшение доли ветхих сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей до 31%  уменьшение доли изношенного насосного оборудования к общему количеству глубинных насосов до 0 |

# Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Сложившаяся в населенных пунктах поселения ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития Черемховского сельского поселения.

***1.1. Водоснабжение***

Источником водоснабжения на территории Черемховского сельского поселения являются артезианские воды. Воды эксплуатируемых горизонтов характеризуются повышенным содержанием растворенного железа.

Население 7 населенных пунктов обеспечивается водой от децентратизованных источников — одиночных артезианских скважин. На территории Черемховского сельского поселения действуют 8 артезианских скважин. Анализ качества исходной воды свидетельствует о несоответствии ее качества по микробиологическим показателям, что не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Из функционирующих водозаборных сооружениий 75% находятся в плохом техническом состоянии, связанным с износом и не отвечают нормативным требованиям. Анализ качества исходной воды свидетельствует о несоответствии ее качества по микробиологическим показателям, что не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения».

В двух населенных пунктах, з.Чемодариха и д. Поздеева, водоснабжение осуществляется через водовод Свирск-Чемодариха-Поздеева.

При существующем положении 77% населения не обеспечено качественной питьевой водой.

Таким образом, основной проблемой в сфере водоснабжения населения является как плохое техническое состояние объектов водоснабжения, связанное с износом коммуникаций, которые не отвечают нормативным требованиям, так и необходимость обеспечения населения качественной питьевой водой путем строительства водовода от г.Черемхово.

Следовательно, для дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры, обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами в полном объеме и возможности присоединения к системам водоснабжения потребителей требуется: строительство новых, проведение ремонта основных сооружений систем тепло- и водоснабжения.

***1.2. Теплоснабжение***

Население поселения проживает в домовладениях усадебного типа неблагоустроенных, с печным отоплением.

Услуги теплоснабжения муниципальным учреждениям осуществляет котельная с.Рысево. В 2017 году был проведен капитальный ремонт с полной заменой котельного и котельно-вспомогательного оборудования, установлен теплосчетчик.

Для обеспечения потребителей с. Рысево услугами теплоснабжения используется 339 м. тепловых сетей, из которых 267 м. нуждаются в капитальном ремонте.

Существует необходимость подключения к котельной гаража администрации (968 м3), отопление которого осуществляется электроконвекторами. Модернизация нефункционирующих в настоящее время 56 м. тепловых сетей и перевод гаража на централизованное теплоснабжение приведет к обеспечению своевременности выезда из гаража пожарной автомашины и снижению нагрузки на бюджет поселения в связи с уменьшением затрат на обогрев.

Для приведения тепловых сетей в надлежащее состояние требуются серьезные инвестиции для осуществления мероприятий с элементами энергосбережения, так как от состояния сетей зависит жизнеобеспечение социально значимых объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению.

Таким образом, Реализация Подпрограммы предусматривает переход к формированию в Черемховском сельском поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития Черемховского сельского поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения Черемховского сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

# Раздел 3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

# 

Основные цели Подпрограммы 1 состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Черемховского сельского поселения;

модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения Черемховского сельского поселения.

**Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы**

Реализация Подпрограммы 1 предусматривается за счет средств бюджета Черемховского сельского поселения, средств областного и федерального бюджета, внебюджетных источников (Приложение 5 к муниципальной программе). .

В ходе реализации Подпрограммы 1 объемы финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета Черемховского сельского поселения, объема субсидий из областного и федерального бюджета, средств из внебюджетных источников.

Общий срок реализации Подпрограммы 1: 2019 - 2021 годы.

**Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | на 2018  год | Результат реализации подпрограммы по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Черемховского сельского поселения | % | 23 | - | - | 54 |
| 2. | доля ветхих сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей | % | 79 | - | 31 | - |
| 3. | доля изношенного насосного оборудования к общему количеству глубинных насосов | % | 38 | 25 | 13 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Муниципальной программе

Черемховского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства на территории Черемховского

сельского поселения» на 2019-2021 годы

**ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Объем финансирования муниципальной программы,  тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За весь период реализации | В том числе по годам | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 2338,534 | 1327,462 | 496,144 | | 514,928 | |
| местный бюджет | 1804,833 | 793,761 | 496,144 | | 514,928 | |
| областной бюджет | 533,701 | 533,701 |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  | |  | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | | | | |  |  | 609,000 |
| Всего по Подпрограмме 1 | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 620,682 | 136,210 | 244,472 | | 240,000 | |
| местный бюджет | 620,682 | 136,210 | 244,472 | | 240,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Модернизация, строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов водоснабжения и теплоснабжения Черемховского сельского поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 620,682 | 136,210 | | 244,472 | | 240,000 |
| местный бюджет | 620,682 | 136,210 | | 244,472 | | 240,000 |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источ­ники |  |  | |  | |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Строительство водовода Черемхово-Рысево | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 320,000 |  | | 120,000 | | 200,000 |
| местный бюджет | 320,000 |  | | 120,000 | | 200,000 |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источ­ники |  |  | |  | |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Капитальный ремонт инженерных сетей (теплотрасса) | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 166,472 | 82,000 | 84,472 | |  | |
| местный бюджет | 166,472 | 82,000 | 84,472 | |  | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Ремонт и содержание объектов водоснабжения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 134,210 | 54,210 | 40,000 | | 40,000 | |
| местный бюджет | 134,210 | 54,210 | 40,000 | | 40,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | | | | |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме 2 | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 214,154 | 155,554 | 37,672 | | 20,928 | |
| местный бюджет | 214,154 | 155,554 | 37,672 | | 20,928 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Черемховского сельского поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 214,154 | 155,554 | 37,672 | | 20,928 | |
| местный бюджет | 214,154 | 155,554 | 37,672 | | 20,928 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2.1.1 | Мероприятие 1  Ликвидация  несанкционированных свалок | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 38,600 |  | 27,672 | | 10,928 | |
| местный бюджет | 38,600 |  | 27,672 | | 10,928 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2.1.2 | Мероприятие 2  Создание контейнерных площадок | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 83,727 | 83,727 |  | |  | |
| местный бюджет | 83,727 | 83,727 |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2.1.3 | Мероприятие 3  Приобретение  контейнеров | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 61,826 | 61,826 |  | |  | |
| местный бюджет | 61,826 | 61,826 |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2.1.4 | Мероприятие 4  Обеспечение информационных и организационных мероприятий по экологическому воспитанию населению | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 30,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| местный бюджет | 30,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | | | | |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме 3 | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 1238,381 | 958,381 | 170,000 | | 110,000 | |
| местный бюджет | 749,312 | 469,312 | 170,000 | | 110,000 | |
| областной бюджет | 523,800 | 523,800 |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1  Устройство уличного освещения, содержание и ремонт сетей | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 717,044 | 653,044 | 46,000 | | 18,000 | |
| местный бюджет | 421,005 | 357,005 | 46,000 | | 18,000 | |
| областной бюджет | 330,770 | 330,770 |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.1.1 | Мероприятие 1  Монтаж сетей уличного освещения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 366,221 | 362,221 | 2,000 | | 2,000 | |
| местный бюджет | 70,182 | 66,182 | 2,000 | | 2,000 | |
| областной бюджет | 296,039 | 296,039 |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.1.2 | Мероприятие 2  Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 350,823 | 290,823 | 44,000 | | 16,000 | |
| местный бюджет | 350,823 | 290,823 | 44,000 | | 16,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.2. | Основное мероприятие 2  Содержание и обеспечение сохранности зеленых насаждений | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 93,100 | 23,100 | 20,000 | | 50,000 | |
| местный бюджет | 93,100 | 23,100 | 20,000 | | 50,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.2.1 | Мероприятие 1  Содержание объектов озеленения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 93,100 | 23,100 | 20,000 | | 50,000 | |
| местный бюджет | 93,100 | 23,100 | 20,000 | | 50,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.3. | Основное мероприятие 3  Содержание мест захоронения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 53,015 | 41,015 | 5,000 | | 7,000 | |
| местный бюджет | 53,015 | 41,015 | 5,000 | | 7,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.3.1 | Мероприятие 1  Содержание территории кладбищ | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 17,000 | 5,000 | 5,000 | | 7,000 | |
| местный бюджет | 17,000 | 5,000 | 5,000 | | 7,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.3.2 | Мероприятие 2  Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на земельные участки, предназначенные для захоронения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 36,015 | 36,015 |  | |  | |
| местный бюджет | 36,015 | 36,015 |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.4. | Основное мероприятие 4  Создание условий для массового отдыха жителей поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 71,222 | 32,222 | 19,000 | | 20,000 | |
| местный бюджет | 71,222 | 32,222 | 19,000 | | 20,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.4.1 | Мероприятие 1  Приобретение детских игровых площадок | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 3,000 |  | 1,000 | | 2,000 | |
| местный бюджет | 3,000 |  | 1,000 | | 2,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.4.2 | Мероприятие 2  Содержание мест массового отдыха | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 58,222 | 32,222 | 13,000 | | 13,000 | |
| местный бюджет | 58,222 | 32,222 | 13,000 | | 13,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.4.3 | Мероприятие 3  Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на земельные участки, предназначенные для массового отдыха | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 10,000 |  | 5,000 | | 5,000 | |
| местный бюджет | 10,000 |  | 5,000 | | 5,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.5. | Основное мероприятие 5  Благоустройство памятных мест на территории поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 214,000 | 199,000 | 10,000 | | 5,000 | |
| местный бюджет | 20,970 | 5,970 | 10,000 | | 5,000 | |
| областной бюджет | 193,030 | 193,030 |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.5.1 | Мероприятие 1  Содержание и ремонт обелиска воинской Славы | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 214,000 | 199,000 | 10,000 | | 5,000 | |
| местный бюджет | 20,970 | 5,970 | 10,000 | | 5,000 | |
| областной бюджет | 193,030 | 193,030 |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.6. | Основное мероприятие 6  Обеспечение информационной среды на территории поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 90,000 | 10,000 | 70,000 | | 10,000 | |
| местный бюджет | 90,000 | 10,000 | 70,000 | | 10,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.6.1 | Мероприятие 1  Замена аншлагов (указателей) | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 60,000 |  | 60,000 | |  | |
| местный бюджет | 60,000 |  | 60,000 | |  | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.6.2 | Мероприятие 2  Изготовление и установка информационных стендов и предупреждающих знаков | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 30,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| местный бюджет | 30,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 4. | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | | | | |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме 4 | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 265,317 | 77,317 | 44,000 | | 144,000 | |
| местный бюджет | 220,685 | 32,685 | 44,000 | | 144,000 | |
| областной бюджет | 44,632 | 44,632 |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 4.1. | Основное мероприятие 1  Реализация правовых, экономических и организационных мероприятий в сфере энергосбережения на территории поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 265,317 | 77,317 | 44,000 | | 144,000 | |
| местный бюджет | 220,685 | 32,685 | 44,000 | | 144,000 | |
| областной бюджет | 44,632 | 44,632 |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 4.1.1 | Мероприятие 1  Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения, паспортов энергетического обследования | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 100,000 |  |  | | 100,000 | |
| местный бюджет | 100,000 |  |  | | 100,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 4.1.2 | Мероприятие 2  Реализация энергосберегающих мероприятий для системы наружного освещения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 119,805 | 35,805 | 42,000 | | 42,000 | |
| местный бюджет | 85,074 | 1,074 | 42,000 | | 42,000 | |
| областной бюджет | 34,731 | 34,731 |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 4.1.3 | Мероприятие 3  Реализация энергосберегающих мероприятий в учреждениях | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 45,512 | 41,512 | 2,000 | | 2,000 | |
| местный бюджет | 35,611 | 31,611 | 2,000 | | 2,000 | |
| областной бюджет | 9,901 | 9,901 |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Муниципальной программе

Черемховского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показа­теля результативности | Ед. изм. | Базовое значение за 2018 год | Планируемое значение по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2020 год |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1. | Повышение энергетической, экономической и экологической эффективности жилищно-коммунального хозяйства за счет достижения целевых показателей по подпрограммам не менее 95% в год | % | 0 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 Модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Черемховского сельского поселения | | | | | |
| Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Черемховского сельского поселения | % | 23 | - | - | 54 |
| Уменьшение доли изношенного насосного оборудования к общему количеству глубинных насосов | % | 38 | 25 | 13 | 0 |
| 1.2. | Задача 2. Модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения Черемховского сельского поселения | | | | | |
| Уменьшение доли ветхих сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей | % | 79 | - | 31 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | |
| 2.1. | Задача 1 Формирование системы организации сбора и вывоза отходов на территории Черемховского сельского поселения | | | | | |
| Увеличение количества ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  | Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 46 | 0 | 0 |
|  | Увеличение количества приобретенных контейнеров | шт. | 12 | 218 | 0 | 0 |
| 2.2. | Задача 2 Формирование экологической культуры населения Черемховского сельского поселения | | | | | |
| Увеличение количества организованных мероприятий по санитарной уборки территории поселения от мусора в год | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Благоустройство Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | |
| 3.1. | Задача 1 Организация уличного освещения | | | | | |
| Увеличение доли протяженности сетей наружного освещения к общей протяженности улиц | % | 60 | 71 | 76 | 81 |
| 3.2. | Задача 2. Организация озеленения территории сельского поселения | | | | | |
| Увеличение количества проведенных мероприятий по озеленению территории в год | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3.3. | Задача 3. Благоустройство мест захоронения | | | | | |
| Увеличение количества проведенных мероприятий по благоустройству территории кладбищ в год | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3.4. | Задача 4. Благоустройство мест массового отдыха поселения | | | | | |
| Увеличение количества установленных детских игровых площадок | шт. | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3.5. | Задача 5. Сохранение памятных мест на территории поселения | | | | | |
| Увеличение количества проведенных мероприятий по благоустройству памятных мест в год | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3.6. | Задача 5. Благоустройство памятных мест на территории поселения | | | | | |
| Увеличение количества замененных аншлагов | шт. | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | |
| 4.1. | Задача 1 Создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Черемховского сельского поселения | | | | | |
| Актуализация документов в сфере энергосбережения | % | 0 | - | - | 100 |
| 4.2. | Задача 2. Снижение нагрузки по оплате услуг энерго- и теплоснабжения на бюджет поселения | | | | | |
| снижение потерь электроэнергии | % | 37 | 25 | 13 | 0 |
|  | снижение потерь тепловой энергии | % | 94 | 0 | 56 | 0 |