27.11.2018 г. №109

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕРЕМХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы Черемховского сельского поселения от 18.01.2013 №41«Об утверждении программы Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования на 2017 – 2026 с перспективой до 2032 года»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. №210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 г. №1493–р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно–коммунальное хозяйство частных инвестиций», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь статьями 6, 7, 43 Устава Черемховского муниципального образования, Дума Черемховского сельского поселения

РЕШИЛА:

1.Внести изменения в Приложение №1 к программе «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования на 2017 – 2026 с перспективой до 2032 года» утвержденной решением Думы Черемховского сельского поселения от 18.01.2013 №41, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы Черемховского сельского поселения от 12.08.2014 №89, 31.03.2015 №114, 25.02.2016 №154, 15.12.2016 №17, от 28.09.2017 №57, 07.11.2017 №66, 14.03. 2018 №78, 29.05.2018 №91, от 26.09.2018 №100, 24.10.2018 г. №102 изложив его в новой редакции (Прилагается).

2. Администрации Черемховского сельского поселения:

2.1. внести в оригинал решения Думы Черемховского сельского поселения от 18.01.2013 №41 информационную справку о внесенных настоящим решением изменениях;

2.2. опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Черемховского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы

Черемховского сельского поселения

В.В. Зинкевич

Глава Черемховского

муниципального образования

В.В.Зинкевич

Приложение №1 к Программе,

(в ред. Решения Думы Черемховского сельского поселения от 27.11.2018 №109)

План мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования на 2017-2026 годы с перспективой до 2032года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего по мероприятию, тыс.руб. | по источникам финасирования | 2017-2021 годы | 2022-2032 годы | ИТОГО |
|  |  |  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Раздел 1. Водоснабжение |
| 1.1 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул.Хлеборобов, 8А с.Рысево | 1000,000 | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  | 1000,000 | 1000,000 |
| 1.2 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул.Сосновая, 26 д.Старый Кутугун | 1000,000 | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  | 1000,000 | 1000,000 |
| 1.3 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул.Трудовая, 7 д.Шубина | 101,524 | областной бюджет | 30,800 | 30,800 |  |  |  |  |  | 30,800 |
|  |  |  | местный бюджет | 70,724 | 29,724 | 41,000 |  |  |  |  | 70,724 |
| 1.4 | Строительство водовода Черемхово-Рысево | 120,000 | местный бюджет | 120,000 |  |  |  | 120,000 |  |  | 120,000 |
| 1.5 | Строительство водопроводных сетей с.Рысево | 1000,000 | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  | 1000,000 | 1000,000 |
| 1.6 | Разработка и экспертиза ПСД для строительства водовода Черемхово-Рысево | 199,000 | местный бюджет | 99,000 |  |  | 99,000 |  |  | 100,000 | 199,000 |
| 1.7 | Актулизация схемы водоснабжения | 110,000 | местный бюджет | 50,000 |  | 20,000 |  |  | 30,000 | 60,000 | 110,000 |
| Итого по разделу 1 | 3530,524 | Х | 370,524 | 60,524 | 61,000 | 99,000 | 120,000 | 30,000 | 3160,000 | 3530,524 |
|  | в том числе | областной бюджет | 30,800 | 30,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,800 |
|  |  | местный бюджет | 339,724 | 29,724 | 61,000 | 99,000 | 120,000 | 30,000 | 3160,000 | 3499,724 |
|  |  | средства ОКК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Раздел 2 Теплоснабжение |
| 2.1 | Ремонт котельного оборудования в котельной с. Рысево с заменой двух котлов КВр-0,6 КБ и котельно-вспомогательного обрудования (сетевых насосов К 80-50-200, подпиточных насосов К 8/18, дымососа ДН -9) | 2425,766 | областной бюджет | 990,642 | 990,642 |  |  |  |  |  | 990,642 |
|  |  |  | местный бюджет | 135,124 | 135,124 |  |  |  |  | 1300,000 | 1435,124 |
| 2.2 | Капитальный ремонт инженерных сетей от котельной до ТК-2, Ду-219 мм, L - 72 м. | 1114,145 | областной бюджет | 980,416 | 980,416 |  |  |  |  |  | 980,416 |
|  |  |  | местный бюджет | 133,729 | 133,729 |  |  |  |  |  | 133,729 |
| 2.3 | Капитальный ремонт инженерных сетей от ТК - 2 до ТК-3 ,Ду -219 мм, L-65м | 1050,000 | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  | 1000,000 | 1000,000 |
|  |  |  | средства ОКК | 0,000 |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |
| 2.4 | Капитальный ремонт инженерных сетей от ТК-3 до здания ДК, Ду-89 мм, L-32м | 850,000 | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  | 800,000 | 800,000 |
|  |  |  | средства ОКК | 0,000 |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |
| 2.5 | Капитальный ремонт инженерных сетей от ТК - 2 до здания Детского сада ,Ду-89 мм, L-98м | 1550,000 | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  | 1500,000 | 1500,000 |
|  |  |  | средства ОКК | 0,000 |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |
| 2.6 | Капитальный ремонт инженерных сетей от ТК - 2 до здания гаража | 250,000 | местный бюджет | 200,000 |  |  |  | 200,000 |  |  | 200,000 |
|  |  |  | средства ОКК | 50,000 |  |  |  | 50,000 |  |  | 50,000 |
| 2.7 | Разработка и экспертиза ПСД для капитального ремонта теплотрассы | 274,893 | местный бюджет | 134,893 | 64,893 |  | 70,000 |  |  | 140,000 | 274,893 |
| 2.8 | Актулизация схемы теплоснабжения | 164,000 | местный бюджет | 92,000 |  | 56,000 |  |  | 36,000 | 72,000 | 164,000 |
| Итого по разделу 2 | 7678,804 | Х | 2716,804 | 2304,804 | 56,000 | 70,000 | 250,000 | 36,000 | 4962,000 | 7678,804 |
|  | в том числе | областной бюджет | 1971,058 | 1971,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1971,058 |
|  |  | местный бюджет | 695,746 | 333,746 | 56,000 | 70,000 | 200,000 | 36,000 | 4812,000 | 5507,746 |
|  |  | средства ОКК | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 150,000 | 200,000 |
| Итого по Программе | 11209,328 | Х | 3087,328 | 2365,328 | 117,000 | 169,000 | 370,000 | 66,000 | 8122,000 | 11209,328 |
|  | в том числе | областной бюджет | 2001,858 | 2001,858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2001,858 |
|  |  | местный бюджет | 1035,470 | 363,470 | 117,000 | 169,000 | 320,000 | 66,000 | 7972,000 | 9007,470 |
|  |  | средства ОКК | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 150,000 | 200,000 |