**ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**За 2019 год**

| **№ п/п** | **Наименование показа­теля результативности**  | **Ед. изм.** | **2019 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **Оценка**(6=5/4) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|   | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Новостроевского муниципального образования на 2019-2021 годы» |
| 1. | Задача 1 Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения |
| Количество отремонтированных дорог | км. | 1,24 | 1,24 | 1 |
| 2. | Задача 2. Организация безопасного движения транспортных средств и пешеходов |
| Количество установленных дорожных знаков | шт. | 10 | 10 | 1 |
| 3. | Задача 3. Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере дорожного хозяйства |
| Количество оформленных в собственность дорог  | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество дорог, прошедших оценку технического состояния | ед. | 28 | - | 0 |

Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по мероприятиям:

1 мероприятие = 1 из 1

2 мероприятие = 1 из 1

3 мероприятие = 1 из 2

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом = 0,75 баллов

Качественная характеристика муниципальной программы СРЕДНЕ ЭФФЕКТИВНАЯ