РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область Черемховский район
Парфеновское муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
[bookmark: sub_50]

29.05.2017 № 67
с. Парфеново

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Парфеновского муниципального 
образования на 2017-2019 годы»

В целях создания условий для развития инфраструктуры Парфеновского муниципального образования, удовлетворения спроса населения в качественных автомобильных дорогах, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 18.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 43 Устава Парфеновского муниципального образования, администрация Парфеновского муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования на 2017-2019 годы» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Парфеновского муниципального образования:
2.1. от 01.12.2014 № 123 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования на 2014-2016 годы»;
2.2. от 30.11.2015 № 276 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования на 2014-2016 годы».
3. Внести в оригиналы постановлений администрации Парфеновского муниципального образования от 01.12.2014 № 123 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования на 2014-2016 годы», от 30.11.2015 № 276 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования на 2014-2016 годы» информационную справку о дате признания их утратившими силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Парфеновский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе Парфеновского муниципального образования раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования:  cher.irkobl.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Парфеновского муниципального образования Л.И. Кобелева.


Глава Парфеновского 
муниципального образования				   			 Л.И. Кобелев
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с. Парфеново, 2017 год
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования на 2017-2019 годы»

	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа)

	Правовое основание разработки муниципальной программы
	1. 1. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. 2. Федеральный закон от 18.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
3. 3.Устав Парфеновского муниципального образования.

	Исполнитель муниципальной программы
	Администрация Парфеновского муниципального образования

	Цель муниципальной программы
	Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Парфеновского муниципального образования.

	Задача муниципальной программы
	Обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования путем выполнения ремонтных мероприятий.

	Целевой показатель (индикатор)
	Протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт.

	Срок реализации муниципальной
программы
	2017 – 2019 годы

	[bookmark: sub_4]Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Финансирование муниципальной программы предусматривается за счет средств дорожного фонда Парфеновского муниципального образования.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2012,66 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 879,06 тыс. рублей;
2018 год – 533,3 тыс. рублей;
2019 год – 600,3 тыс. рублей.

	Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы
	Реализация муниципальной программы позволит: - обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
- повысить безопасность дорожного движения.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Парфеновского муниципального образования
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2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики сельского поселения, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог.
Эффективное функционирование и устойчивое развитие автомобильных дорог является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и улучшения уровня жизни населения.
Расстояние от села Парфеново до административного центра района города Черемхово по автодороге – 45,3 км, расстояние от г. Черемхово до областного центра г. Иркутск – 179 км.
Протяженность дорог по улицам составляет 32,6 км, из них дорог с асфальтобетонным покрытием 0,63 км, дорог с гравийным покрытием 5 км, дорог без покрытия 27 км.
Все дороги общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования находятся в собственности Черемховского районного муниципального образования и переданы Парфеновскому муниципальному образованию на праве безвозмездного пользования. В настоящее время право собственности Парфеновского муниципального образования оформлено на улицу Парковую, улицу Колхозную, улицу Луговую в селе Парфеново и на улице Центральную в д. Топка. 
Вопрос ремонта и состояния автомобильных дорог является одной из проблем Парфеновского муниципального образования на протяжении последних десятилетий.
Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа, недостаточную ширину проезжей части, отсутствие укрепленных обочин, заездных карманов. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышали темпы восстановления и развития.
Ускоренный износ и разрушение автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств у населения, увеличением интенсивности дорожного движения и увеличением доли большегрузных автомобилей, проходящих по территории поселения.
Наиболее характерными видами разрушений автомобильных дорог являются изнашивание покрытия с образованием выбоин на поверхности верхнего слоя, истирание верхнего слоя под воздействием движущегося транспорта с уменьшением толщины слоя, различного вида деформации покрытия в продольном и поперечном направлениях, образование сетки трещин.
Основная доля автомобильных дорог не соответствует нормативным требованиям. 
Следует отметить, что выделяемые в последние годы финансовые средства не позволяют выполнять необходимые объемы работ по ремонту автомобильных дорог, что приводит к большому износу покрытия автомобильных дорог.
Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена следующими причинами:
1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования;
2) удовлетворение социально-экономических потребностей населения сельского поселения.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог Парфеновского муниципального образования, предусматривает комплексное решение задач и позволяет системно направлять средства дорожного фонда Парфеновского муниципального образования на решение неотложных проблем дорожной деятельности в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

[bookmark: sub_120]3. Цель, задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Парфеновского муниципального образования.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:
- обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования путем выполнения ремонтных мероприятий.
Решение задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках мероприятий (приложение 1).
Целевым показателем муниципальной программы является протяженность автомобильной дороги, в отношении которой произведен ремонт покрытия.
Срок реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.

4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий.
Способы ограничения финансового риска:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета поселения и в зависимости от достигнутых результатов;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
2) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.
Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Парфеновского муниципального образования. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 879,06 тыс. рублей;
2018 год – 533,3 тыс. рублей;
2019 год – 600,3 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.
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6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, 
методика расчета результативности муниципальной программы

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является увеличение протяженности автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт покрытия на 3,38 км к 2019 году.
Исходными данными для расчета показателей результативности муниципальной программы является информация об общей протяженности автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт асфальтобетонного покрытия.
Для расчетов показателей результативности будет являться информация по актам приемки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог согласно форм КС-2 и КС-3.
Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются динамика расходов на реализацию муниципальной программы и процент отклонения достигнутых показателей от планируемых значений целевого показателя.


[bookmark: sub_130]Глава Парфеновского 
муниципального образования				   			 Л.И. Кобелев



3



Приложение 1 
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
Парфеновского муниципального образования 
на 2017-2019 годы»

Система мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования на 2017-2019 годы»

	
№ п/п
	
Наименование мероприятий
	Объем финансирования всего, 
тыс. руб.
	в том числе по годам: 
	
Показатель результативности

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Парфеновского муниципального образования.

	1.1
	Задача: Обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования путем выполнения ремонтных мероприятий.

	1.1.1
	Ремонт дороги от д. Топка до кладбища в д. Гымыль
	879,06
	879,06
	0
	0
	Увеличение протяженности автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт покрытия.

	1.1.2.
	Ремонт дороги по ул. Молодежная в с. Парфеново
	533,3
	0
	533,3
	0
	Увеличение протяженности автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт покрытия.

	1.1.3.
	Ремонт дороги по ул. Победы
	600,3
	0
	0
	600,3
	Увеличение протяженности автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт покрытия.

	
	Всего по муниципальной программе:
	2012,66
	879,06
	533,3
	600,3
	



Глава Парфеновского 
[bookmark: _GoBack]муниципального образования							Л.И. Кобелев
