Показатели результативности

Программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Саянского муниципального образования на 2017–2021 годы
 (с перспективой до 2032 года)»

За 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности\*\* | Фактическое значение целевого индикатора, показателя результативности\*\* | Эффективность 6=5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1 – Повышение качества улично - дорожной сети |
| 1 | обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий:- капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения | 1397,9 | 2 | 2 | 0,001 |
| 2 | содержание дорог: - в летний период с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом,- в зимний период очистка дорог от снега | 157,0 | 49 | 49 | 0,312 |
| Цель 2 – Выполнение обязательств по оформлению прав собственности |
| 3 | Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Саянского муниципального образования и земельные участки под ними, сооружений на них | 80,0 | 4 | 4 | 0,050 |
| Цель 3 - безопасность движения |
| 4 | Уличное освещение | 81,1 | 63 | 63 | 0,777 |
|  | И т.д. по целям и задачам | 1 142,8 | 77,3 | 77,3 | 1,14 |

Интегральная оценка Муниципальной программы 1,14 баллов

Качественная характеристика Муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ