Показатели результативности

Программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Саянского муниципального образования на 2017–2021 годы  
 (с перспективой до 2032 года)»

За 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности\*\* | Фактическое значение целевого индикатора, показателя результативности\*\* | Эффективность 6=5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1 – Повышение качества улично - дорожной сети | | | | | |
| 1 | обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий:  - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения | 1 125,4 | 2 | 1 | 8,9 |
| 2 | содержание дорог:  - в летний период с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом,  - в зимний период очистка дорог от снега | 155,0 | 47,2 | 47,2 | 0,3 |
| Цель 2 – Выполнение обязательств по оформлению прав собственности | | | | | |
| 3 | Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Саянского муниципального образования и земельные участки под ними, сооружений на них | 100 | 1 | 0 | 0 |
| Цель 3 - безопасность движения | | | | | |
| 4 | Уличное освещение | 300,0 | 5 | 1 | 0,003 |
| Цель 4 - Определение соответствия технического уровня автомобильных дорог и ее эксплуатационного состояния | | | | | |
| 5 | Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Саянского муниципального образования | 186,9 | 15 | 15 | 0,08 |
|  | И т.д. по целям и задачам | 1 867,3 | 70,2 | 64,2 | 0,03 |

Интегральная оценка Муниципальной программы 0,03 баллов

Качественная характеристика Муниципальной программы УМЕРЕННО ЭФФЕКТИВНАЯ