**12.05.2017 №25**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧЕРЕМХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**САЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ САЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017-2018 ГОДОВ**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Саянского муниципального образования к отопительному периоду 2016-2017 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 43 Устава Саянского муниципального образования, администрация Саянского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Саянского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (приложение №1).

2. Установить срок окончания работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы к новому отопительному периоду 14.09.2017.

3. Рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы:

3.1. Обеспечить контроль за подготовкой объектов социальной сферы на территории Саянского муниципального образования к отопительному периоду 2017-2018 годов.

3.2. Обеспечить своевременное представление еженедельной информацию (каждый понедельник) в Администрацию Саянского муниципального образования о ходе проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов.

3.3. Организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2017-2018 годов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.4. В срок до 14.09.2017 завершить подготовку объектов социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов на территории Саянского муниципального образования.

4. Администрации Саянского муниципального образования:

4.1. Обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Саянского муниципального образования к отопительному периоду 2017-2018 годов.

4.2. Обеспечить своевременное представление еженедельной информацию (каждый понедельник) в Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования (далее Управление ЖКХ АЧРМО) о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

4.3. В срок до 01.10.2017 информировать Управление ЖКХ АЧРМО об организации работы теплоисточников в осенне-зимний период 2017-2018 годов, с приложением актов-допусков и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018годов.

4.4. Утвердить алгоритм действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях с обеспечением немедленной (своевременной) передачи информации обо всех случаях в Единую дежурно-диспетчерскую службу Черемховского районного муниципального образования (приложение №2).

5. Главному специалисту администрации Саянского муниципального образования (Ивановская Г.А.) опубликовать настоящее постановление в издании «Саянский вестник» и разместить в подразделе Саянского сельского поселения раздела «Поселение района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования [www.cher.irkobl.ru](http://www.cher.irkobl.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Саянского муниципального образования А.В. Копылова.

Глава Саянского

муниципального образования

А.В. Копылов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Саянского муниципального

образования от 12.05.2017 №25

**План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Саянского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Финансовая потребность на реализацию мероприятия** | **Источник финансирования** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **МКОУ СОШ с. Саянское** |
| 1 | Чистка котлов | - | собственные средства | Июнь 2017 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| 2 | Побелка потолков в кабинетах и коридоров  | - | собственные средства | Июль 2017 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| 3 | Покраска полов в кабинетах и коридоров |  | собственные средства | Июль 2017 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| **МКУК «КДЦ «СаянскийСДК»** |
| 1 | Побелка потолков в здании клуба | - | собственные средства | Август.2017 г. | Директор Иванова Т.А. |
| 2 | Покраска полов, панелей в здании | - | собственные средства | Август.2017 г. | Директор Иванова Т.А. |
| 3 | Заключение договора на электроэнергию ООО «Иркутскэнергосбыт» 2017-2018 г.г. | 397,5 | бюджет Саянского сельского поселения | 2017 – 2018 гг. | Директор Иванова Т.А. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **МКДОУ д/сад с. Саянское** |
| 1 | Побелка панелей, полов в здании | - | собственные средства | Июль.2017 г. | Зав. д/сада Шалашова О.А. |
| 2 | Побелка потолков в здании | - | собственные средства | Июль .2017 г. | Зав. д/сада Шалашова О.А. |
| 3 | Ремонт уличного туалета | - | собственные средства | Июль 2017 г. | Зав. д/сада Шалашова О.А. |
| 4 | Ремонт уличной терраски | - | собственные средства | Июль 2017 г. | Зав. д/сада Шалашова О.А. |
| **МКДОУ д/сад д. Хандагай** |
| 1 | Побелка потолков | - | собственные средства | Август 2017 г. | Зав. д/сада Ложникова Н.Г. |
| 2 | Покраска окон, полов, панелей | - | собственные средства | Август 2017 г. | Зав. д/сада Ложникова Н.Г. |
| 3 | Сварочные работы по ремонту котла | - | собственные средства | Август 2017 г. | Зав. д/сада Ложникова Н.Г |
| **Администрация Саянского МО** |
| 1 | Заключение договора на электроэнергию ООО «Иркутскэнергосбыт» 2017-2018 г.г. | 90,9 | бюджет Саянского сельского поселения | 2017 – 2018гг. | Глава Саянского МО Копылов А.В. |
| 2 | Побелка потолка в здании | - | собственные средства | Июль 2017 г. | Глава Саянского МО Копылов А.В. |
| 3 | Покраска окон в здании | - | собственные средства | Июль 2017 г. | Глава Саянского МО Копылов А.В. |
| 4 | Покраска уличной терраски | - | собственные средства | Июль 2017 г. | Глава Саянского МО Копылов А.В. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **НОУ СОШ д. Хандагай** |
| 1 | Побелка потолка в здании | - | собственные средства | Июль 2017 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| 2 | Покраска пола в здании | - | собственные средства | Июль 2017 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| **НОУ СОШ д. Жалгай** |
| 1 | Побелка потолка в здании | - | собственные средства | Июль 2017 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| 2 | Покраска пола в здании | - | собственные средства | Июль 2017 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |

Глава Саянского

муниципального образования

А.В. Копылов

Приложение №2

к постановлению Администрации

Саянского муниципального

образования от 12.05.2017 №25

**Алгоритм действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях**

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Саянского муниципального образования и Черемховского районного муниципального образования через ЕДДС АЧРМО.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Черемховского района.

СХЕМА

взаимодействия организаций Саянского муниципального образования в период возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ.

УЖКХ АЧРМО

8(39546) 5-28-67

Диспетчер ЕДДС Черемховского района 8(39546) 5-32-14

Отдел по делам

**ГО и ЧС**

8(39546) 5-30-01

Глава администрации Саянского МО

Копылов А.В.

89021744862

ОГБУЗ МЦРБ ФАП

с. Саянское зав. Зобнина С.Н.

89500701638

МКОУ СОШ

с. Саянское директор Копылова А.С.

89501160787

МКДОУ д/сад

с. Саянское.

Зав.ШалашоваО.А

89041327330

МКУК «КДЦ «Саянский СДК» директор Иванова Т.А.

89500848475

ЦЭС ГСО ЧР Голуметский участок диспетчер

8(39546) 5-53-23

МКДОУ д/сад

д. Хандагай

зав. Ложникова Н.Г.

89025447170

Глава Саянского

муниципального образования

А.В. Копылов