# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# Иркутская область Черемховский район

# Тунгусское муниципальное образование

# Администрация

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2017 № 32

# с. Тунгуска

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Тунгусского муниципального образования к отопительному периоду 2017-2018 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Тунгусского муниципального образования к отопительному периоду 2017-2018 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 43 Устава Тунгусского муниципального образования, администрация Тунгусского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Тунгусского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (приложение № 2).

3. Установить срок окончания работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы к новому отопительному периоду 15.09.2017.

4. Рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы:

4.1. Обеспечить контроль за подготовкой объектов социальной сферы на территории Тунгусского муниципального образования к отопительному периоду 
2017-2018 годов.

4.2. Обеспечить своевременное представление еженедельной информацию (каждый понедельник) в администрацию Тунгусского муниципального образования о ходе проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 
2017-2018 годов.

4.3. Организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2017-2018 годов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

4.4. В срок до 15.09.2017 завершить подготовку объектов социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов на территории Тунгусского муниципального образования.

5. Администрации Тунгусского муниципального образования:

5.1. Обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Тунгусского муниципального образования к отопительному периоду 2017-2018 годов.

5.2. Обеспечить своевременное представление еженедельной информацию (каждый понедельник) в Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования (далее Управление ЖКХ АЧРМО) о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

5.3. В срок до 01.10.2017 информировать Управление ЖКХ АЧРМО об организации работы теплоисточников в осенне-зимний период 2017-2018 годов, с приложением актов-допусков и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

5.4. Утвердить алгоритм действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях с обеспечением немедленной (своевременной) передачи информации обо всех случаях в Единую дежурно-диспетчерскую службу Черемховского районного муниципального образования (приложение № 3).

6. Главному специалисту администрации (Смажевская Л.Н.) опубликовать настоящее постановление в издании «Тунгусский вестник» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования http://cher.irkobl.ru/about/poseleniya/tungusskoe/.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Тунгусского муниципального образования Н.В. Булых.

Глава Тунгусского

муниципального образования							 Н.В. Булых

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тунгусского муниципального

образования

от 31.08.2017 № 32

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Тунгусского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКОУ СОШ с. Тунгуска |
| 1 | Чистка печей | - | Собственные средства | Июнь 2017 г. | Завхоз Кисель А.Н. |
| 2 | Побелка потолков | - | Собственные средства | Июль 2017 г. | Завхоз Кисель А.Н. |
| 3 | Покраска полов в кабинетах и коридоров |  | Собственные средства | Июль 2017 г. | Завхоз Кисель А.Н. |
| МКУК «Клуб Тунгусского сельского поселения» |
| 1 | Покраска потолков и полов в здании клуба | - | Собственные средства | Август 2017 г. | Заведующий клубом Аретменова А.Е. |
| 2 | Заключение договора на электроэнергию ООО «Иркутскэнергосбыт» 2017-2018 г.г. | 3,00 | Бюджет Тунгусского сельского поселения | 2017 – 2018 гг. | Заведующий клубом Аретменова А.С. |
| Администрация Тунгусского МО |
| 1 | Заключение договора на электроэнергию ООО«Иркутскэнергосбыт» 2017-2018 г.г. | 37, 883 | Бюджет Тунгусского сельского поселения | 2017 – 2018гг. | Глава Тунгусского МО Н.В. Булых |
| 2 | Покраска палисадника вокруг администрации | - | Собственные средства | Июль 2017 г. | Глава Тунгусского МО Н.В. Булых |

Глава Тунгусского

муниципального образования							Н.В. Булых

Приложение № 2

к постановлению администрации

Тунгусского муниципального

образования

от 31.08.2017 № 32

Состав

комиссии по проведению проверки готовности отопительному периоду 2017-2018 годов

| Н.В. Булых | – глава администрации Тунгусского муниципального образования, председатель комиссии |
| --- | --- |
| И.И. Боболева | – специалист 1 категории администрации Тунгусского муниципального образования, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| С.В. Доскальчук | -заместитель мэра Черемховского районного муниципального образования по вопросам жизнеобеспечения (по согласованию); |
| М.В. Обтовка | - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования (по согласованию); |
| Е.В. Щеголев | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Черемховского районного муниципального образования (по согласованию); |
| Г.Н. Кочнева | - директор школы с. Тунгуска |
| А.Е. Аретменова | - заведующий клубом с. Тунгуска |
| Л.В. Пенькова | - заведующая библиотекой с. Тунгуска |
| Л.Ю. Герасимова | - заведующая ФАП с. Тунгуска |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тунгусского муниципального

образования

от 31.08.2017 № 32

Алгоритм действий

по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Тунгусского муниципального образования и Черемховского районного муниципального образования через ЕДДС АЧРМО.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Черемховского района.

Глава Тунгусского

муниципального образования							 Н.В. Булых

СХЕМА

взаимодействия организаций Тунгусского муниципального образования в период возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ.

Глава Тунгусского

муниципального образования							Н.В. Булых

# Text boxes

УЖКХ АЧРМО

8(39546) 5-28-67

Диспетчер ЕДДС Черемховского района 8(39546) 5-32-14

Отдел по делам

ГО и ЧС

8(39546) 5-30-01

Глава администрации Тунгусского МО

Н.В. Булых

89246390614

ОГБУЗ МЦРБ ФАП

с. Тунгуска

зав.Герасимова Л.Ю.

89247092289

МКОУ СОШ

с. Тунгуска

директор

Г.Н. Кочнева

89247108092

ЦЭС ГСО ЧР Голуметский участок диспетчер

8(39546) 5-53-23

МКУК «КТСП»

А.Е. Аретменова

89247102872